**Daily scrum(vesion 1.2)**

**TUẦN 8 (4/5/2011)**

Họ và tên:

Nguyễn Văn Huy 19211TT4007

Công việc tuần trước: 27/4/2021

* Hoc chương 4: Phần 4.1 và 4.2
* Hoàn thành 50% TestCase (1.1 và 1.2)

Hôm nay đã học: CHAPTER 4: TEST DESIGN TECHNIQUES (tt)

* Hoc tiếp chương 4: Phần 4.3
* Hoàn thành 70% TestCase (1.1 và 1.2)

Công việc tuần sau: 11/5/2021

* Hoc hết chương 4: Phần 4.4 và 4.5
* Hoàn thành khoản 100% TestCase(1.1 và 1.2)

Trần Văn Kiệt 19211TT1739

Công việc tuần trước: 27/4/2021

* Hoc chương 4: Phần 4.1 và 4.2
* Hoàn thành 70% TestCase(1.3 và 1.4)

Hôm nay đã học: CHAPTER 4: TEST DESIGN TECHNIQUES (tt)

* Hoc tiếp chương 4: Phần 4.3
* Hoàn thành 70% TestCase(1.3 và 1.4)

Công việc tuần sau: 11/5/2021

* Hoc hết chương 4: Phần 4.4 và 4.5
* Hoàn thành khoản 100% TestCase(1.3 và 1.4)

Trần Nhĩ Khang 19211TT0551

Công việc tuần trước: 27/4/2021

* Hoc chương 4: Phần 4.1 và 4.2
* Hoàn thành 50% TestCase(1.5 và 1.6)

Hôm nay đã học: CHAPTER 4: TEST DESIGN TECHNIQUES (tt)

* Hoc tiếp chương 4: Phần 4.3
* Hoàn thành 80% TestCase(1.5 và 1.6)

Công việc tuần sau: 11/5/2021

* Hoc hết chương 4: Phần 4.4 và 4.5
* Hoàn thành khoản 100% TestCase(1.5 và 1.6)

Khó Khăn:

* Khả năng đọc viết tiếng anh chưa tốt
* Các bạn ít góp ý

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên người làm công việc** | **Thời gian làm việc** | **Kết quả làm được** | **Chưa làm được** | **Hướng giải quyết** |
| 1 | Nguyễn Văn Huy | 4/5/2021 | 70%  (1.1 và 1.2) | Chưa tìm ra nhiều lỗi | Hỏi bạn bè và thầy cô |
| 2 | Trần Nhĩ Khang | 4/5/2021 | 80%  (1.5 và 1.6) | Chưa tìm ra nhiều lỗi | Hỏi bạn bè và thầy cô |
| 3 | Trần Văn Kiệt | 4/5/2021 | 70%  (1.3 và 1.4) | Chưa tìm ra nhiều lỗi | Tìm trên internet |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Người báo cáo:**  **Nguyễn Văn Huy** |